# Diário de Bordo - 15/09/2026

## O QUE FIZ HOJE?

- Gestão de Projeto (Trello):

  - Analisei os arquivos do projeto (TODO.md, README.md) para planejar as próximas etapas.

  - Adicionei tarefas de pesquisa e integração de serviços governamentais (dados.gov.br, Hospital da Mulher UFTM, CNDM) ao quadro do Trello (Sprint 3).

  - Localizei e traduzi todas as tarefas do Trello do inglês para o português.

- Documentação (RACI):

  - Criei a Matriz RACI para a Sprint 2 em inglês (docs/RACI-Sprint-2.md).

  - Traduzi a Matriz RACI para o português (docs/sprint-raci-2.md).

  - Converti a Matriz RACI de Markdown para o formato Word (docs/sprint-raci-2.docx) utilizando pandoc.

## QUAIS DIFICULDADES ENCONTREI E COMO RESOLVI?

- Acesso ao Trello: Tive dificuldade inicial ao acessar o quadro via URL, pois a API requer ARIs. Resolvi utilizando a ferramenta trelloSearch para localizar o identificador único do quadro.

- Caminhos de Arquivo: Ocorreram erros de “Invalid input path” ao tentar ler arquivos usando caminhos relativos. Resolvi utilizando caminhos absolutos para garantir a precisão da leitura e escrita.

## QUAL É O MEU PRÓXIMO PASSO?

- Iniciar a implementação técnica das tarefas definidas na Sprint 2.

- Validar a infraestrutura do projeto e a estrutura básica da API.

- Prosseguir com as pesquisas de dados abertos planejadas para a Sprint 3.