Fatec Women App

Entregáveis do Sprint Planning 2 (08/09)

1. Squad e papéis

- Tarsis Lima (Desenvolvedor Back-End e Front-End)

- Luiz Henrique Crepaldi da Silva (Product Owner, Scrum Master)

2. Onde paramos

No Sprint 1 o foco foi total no planejamento e idealização do projeto colocando todas as ideias em ordem e deixando tudo pronto para começar a execução do projeto no sprint 2

O que foi feito o que não feito até o momento

| ID | História | Situação | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Material de apresentação | Feito | O PDF e uma mensagem objetiva foram usados nas abordagens. |
| US0 2 | Configuração do arquivo docker-compose.yaml | Feito | Para orquestrar a API e o Banco de Dados |
| US03 | Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado (001-create-tables.sql). | Não Feito | Para automatizar a inicialização do projeto em produção |
| US04 | Traduzir o Back-End do projeto do node js para o Python | Não Feito | Para entregar o projeto com as tecnologias e habilidade adquiridas durante o curso |
| US05 | Verificação da conectividade básica da API com um endpoint de health check. | Feito | Para garantir a funcionalidade do projeto em segundo plano |
| US06 | Desenvolver formulário de registro de ocorrências | Feito | Para capturar os dados obrigatórios do projeto |
| US07 | Refinar as telas de registro de ocorrências | Não Feito | Para entregar o projeto com o melhor design possível |

O que mudou do Planning 1 para cá

O projeto avançou muito desde o planning 1, avançando em todos os quesitos tanto em back-end, front-end e planejamento sendo que agora o grupo é composto por dois membros (Tarsis e Luiz), melhorando o desenvolvimento do projeto.

3. Ferramentas de acompanhamento

Trello: https://trello.com/b/XfzfJLsb/mulher-01

GitHub: https://github.com/tarsislimadev/fatec-women-app

4. Ciclo de backlogs

Meta da Sprint 2

Concluir o Backlog planejado e executar o aplicativo já com as funções aplicadas, sendo necessário apenas ajustar os detalhes finais durante o sprint 3

Product Backlog

| ID | Item | Prioridade | Esforço | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Material de apresentação | Baixa | 2 | 2 | Feito |
| US02 | Configuração do arquivo docker-compose.yaml | Média | 6 | 2 | Feito |
| US03 | Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado (001-create-tables.sql). | Médio | 6 | 2 | Não Feito |
| US04 | Traduzir o Back-End do projeto do node js para o Python | Alta | 8 | 2 | Não Feito |
| US05 | Verificação da conectividade básica da API com um endpoint de health check. | Baixa | 6 | 2 | Feito |
| US06 | Desenvolver formulário de registro de ocorrências | Alta | 6 | 2 | Feito |
| US07 | Refinar as telas de registro de ocorrências | Baixa | 8 | 2 | Não Feito |

Sprint Backlog 2

5. Matriz RACI

Colunas: TL (Tarsis Lima); LH (Luiz Henrique); PR (Professor); STK (Stakeholder).

| Entrega | TL | LH | PR | STK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 — Material de apresentação | R | C | C | A |  |  |  |  |  |  |
| US02 — Configuração do arquivo docker-compose.yaml | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |
| US03 — Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado (001-create-tables.sql). | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |
| US04 — Traduzir o Back-End do projeto do node js para o Python | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |
| US05 — Verificação da conectividade básica da API com um endpoint de health check. | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |
| US06 —Desenvolver formulário de registro de ocorrências | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |
| US07 — Refinar as telas de registro de ocorrências | R | C | I | A |  |  |  |  |  |  |

6. Calendário e riscos

| Semana | Sprint | Atividade | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2026 | 2 | 3 |  |
| 15/09/2026 | 2 |  |  |
| 22/09/2026 | 2 |  |  |
| 29/09/2026 | 2 |  |  |
| 06/10/2026 | 2 |  |  |
| 13/10/2026 | 2 |  |  |
| 20/10/2026 | 2 |  |  |